«Об итогах  реализации в 2014 году мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»  и о перспективах работы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2015 год»

Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов – это одно из приоритетных направлений социальной политики нашего государства.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию ООН «О правах инвалидов» (2006), взяв на себя обязательства по созданию условий, обеспечивающих инвалидам наравне с другими гражданами доступ к зданиям и сооружениям, окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

В целях создания таких условий в 2011 году Правительство Российской Федерации утвердило специализированную программу, стирающую барьеры между людьми с разными физическими возможностями, под названием «Доступная среда» для инвалидов. Её главная задача — сделать социально значимые объекты максимально приспособленными для жизни людей с ограниченными физическими возможностями, предоставить им возможность вести независимый образ жизни.

Практическая деятельность по обеспечению безбарьерной среды на территории Ленинградской области также начала осуществляться с 2011 года.

Первым этапом этой деятельности стала реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы.

Реализация программы осуществлялась за счет средств областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области.

За время ее реализации (2011-2013 годы) израсходовано 58 856,13 тыс. руб. (из них средства местных бюджетов – 10 839,05 тыс. руб.).

В 2013 году комитетом по социальной защите населения Ленинградской области с участием органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления был разработан и направлен в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проект подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».

Проект был разработан в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минтруда России для программ, претендующих на получение субсидии из федерального бюджета.

Проект был одобрен, и на его реализацию области были предоставлены средства федерального бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за период 2014-2015 годов составляет  237 487,6 тыс. руб., в том числе:

|  | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Всего | 154 963,0 тыс.руб. | 82 524,6 тыс. руб. |
| федеральный бюджет | 104 950,8 тыс.руб. | 37 498,3 тыс. руб. |
| областной бюджет | 94 987,1 тыс.руб. | 35 633,6 тыс. руб. |
| местные бюджеты | 37 249,7 тыс.руб. | 9 392,7 тыс. руб. |
| прочие источники | 300,0 тыс.руб. |  |

Координатором и главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является комитет по социальной защите населения Ленинградской области.

В реализации подпрограммы также принимают участие следующие органы исполнительной власти Ленинградской области:

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

комитет по здравоохранению Ленинградской области

комитет по культуре Ленинградской области

комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области

комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 году проведены следующие мероприятия:

- Проведены работы по адаптации для доступа инвалидов 93 объектов социальной инфраструктуры.

В сравнении с 2013 годом количество адаптировнных объектов увеличилось на 38%:

|  | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Всего объектов | 67 | 93 |
| учреждений социальной защиты населения | 32 | 26 |
| учреждений здравоохранения | 24 (в том числе 1 – санаторий-профилакторий) | 17 |
| учреждений образования | 2 | 13 (из них 4 учреждения профессионального образования и 9 общеобразовательных школ) |
| учреждений культуры | 9 | 25 |
| учреждений физической культуры и спорта | - | 10 |
| административных здания | - | 2 |

На общую сумму 74 593,3 тыс. руб. на этих объектах проведены такие работы, как: установка пандусов, поручней, лифтов и подъемных устройств, демонтаж порогов, оборудование санитарных помещений для инвалидов, создание мест парковки для автомобилей инвалидов, установка систем экстренного вызова, тревожных кнопок, установка визуальных, акустических и тактильных средств  информации и другие работы.

- Проведено обследование на предмет доступности для инвалидов 192 объекта социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности во всех муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, что составило 56% от общего количества находящихся в перечне объектов.

- Приобретены 7 низкопольных автобусов, оборудованных специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов в 2 муниципальных районах и 1 городском округе на общую сумму 34943,4 тыс. руб.:

Сосновоборский городской округ - 2 автобуса

Кингисеппский муниципальный район - 4 автобуса

Подпорожский муниципальный район  - 1 автобус.

- Произведена установка и модернизация светофоров со звуковым дублированием сигнала  во Всеволожском, Кировском, Тосненском муниципальных районах - установлено 13 светофорных объектов. Приспособлена для пользования инвалидов остановка в г. Тихвине. Данные работы проведены на общую сумму 558,9 тыс. руб.

- Организована работа по субтитрированию информационных и развлекательных передач, создаваемых и транслируемых телекомпаниями Ленинградской области – начиная с конца октября до 20 декабря в рамках ежедневных новостных передач в эфире телеканала «ЛОТ» осуществлялся сурдоперевод. На реализацию данного мероприятия израсходовано 995,4 тыс.руб.

- Организовано распространение социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения жителей Ленинградской области к инвалидам –  создан ролик социальной рекламы продолжительностью 30 сек., проводилась его трансляция на областном телеканале (30 трансляций). На реализацию данного мероприятия израсходовано 3145,0 тыс. руб.

- Организовано создание версии сайтов органов государственной власти Ленинградской области для слабовидящих – созданы версии для слабовидящих 20 сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области. На реализацию данного мероприятия израсходовано 1232,0 тыс. руб.

Фактически в 2014 году в рамках реализации программы израсходовано  140 060,7 тыс. руб.

Предусмотренные на 2014 год программой средства были освоены на 90,4%.

Основной причиной неполного освоения выделенных средств и неисполнения программных мероприятий является невыполнение в установленный срок подрядчиками работ по заключенным государственным контрактам (ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница», Сланцевский дом- интернат, МБОУ ДОД Выборгская, ДЮСШ «Фаворит», Универсальный спортивный зал «Маяк» г. Гатчина, Шахматный клуб «Дебют» г. Гатчина, ФОК «Мариенбург», г. Гатчина, Культурно-спортивный центр, г. Тосно - здание бассейна «Лазурный»).

Важно отметить, что неиспользованные в 2014 году остатки средств федерального бюджета на адаптацию данных объектов для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в настоящее время уже возвращены Минтрудом России и работы по заключенным контрактам будут выполнены в течении 2015 года.

В 2014 году АНО «УК «Сфера» выиграла организованный комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области конкурсный отбор на социально ориентированный проект и  создала интерактивную карту Ленинградской области «Область без преград», на которой показана доступность объектов социальной инфраструктуры для посещения инвалидов.

Данный ресурс расположен по интернет-адресу:  bezpregrad47.ru.

Комитет по социальной защите населения подключился к данной работе и совместно с АНО «УК «Сфера» ведет работу по наполнению сайта «Область без преград» информацией о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, на основании данных полученных в результате обследования на предмет доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности.

В 2015 году реализация подпрограммы будет продолжена.

В рамках программных мероприятий в 2015 году планируется:

- Провести обследование на предмет доступности для инвалидов 180 объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности (по 10 в каждом муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области);

- Продолжить работу по адаптации для доступа инвалидов объектов социальной инфраструктуры, адаптировав 60 объектов и доведя общее количество адаптированных для нужд инвалидов в рамках подпрограммы объектов до 153;

- Произвести установку и модернизацию 37 светофорных объектов со звуковым дублированием сигнала;

-  Провести модернизацию 15 действующих автобусов для пользования инвалидами в Сосновоборском городском округе тактильными и звуковыми средствами информации, такими как тактильные пластиковые пиктограммы «доступно для инвалидов по слуху» и «место для инвалида», система беспроводного вызова персонала и бегущая строка;

- Продолжить совместно с АНО «УК «Сфера» работу по разработке и наполнению сайта «Область без преград» информацией об объектах социальной инфраструктуры для доступа инвалидов, а также проработать вопрос возможности организации этой работы через социальные сети.

Перспективой деятельности по вопросам формирования доступной среды для инвалидов в Ленинградской области в 2016- 2020 годах должно стать дальнейшее участие в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда на 2016-2020 годы», подготовка специалистов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности, обучение за счет средств субсидий областного бюджета и привлечение представителей общественных организаций инвалидов к оценке проводимых мероприятий в сфере доступности, формирование и реализация Плана по повышению показателей доступности объектов.

Значительно затрудняет работу по данному направлению и на сегодняшний день является главной проблемой то, что полномочия по привлечению к административной ответственности за неисполнение требований по обеспечению доступности, не переданы на региональный уровень.

Сегодня подписано соглашение с Минтрудом на софинансирование подпрограммы в 2015 году, направлена заявка и пакет документов, на основании которых в июле текущего года мы ожидаем поступления федерального финансирования.

Основная задача:

– реализовать все запланированные на 2015 год мероприятия подпрограммы, разработать проект подпрограммы до 2020 года и подать заявку на её софинансирование  из федерального бюджета.

- продолжить работу по приведению областного законодательства в соответствие нормам Конвенции ООН по правам инвалидов.

В целях формирования проекта подпрограммы до 2020 года предлагаем Вам, уважаемые коллеги, представить Ваши заявки и предложения в срок до 15 июня.